# Cahier des Charges pour la Création du Site Web de Techno Cars

## 1. Présentation du Projet

Nom et Prénom : MERRAKCHI Mouayad-errahmane

Adresse : Bordj el Kiffan, ALGER

Contact : mouayadmerrakchi@gmail.com / +213558550594

## 2. Services à Intégrer

Page d'accueil :

- Présentation de l'entreprise

- Formulaire de recherche de véhicules

- Affichage des véhicules populaires

- Appel à l'action pour réserver

Recherche et réservation de véhicules

- Filtres de recherche (catégorie, prix, disponibilité)

- Liste des véhicules avec photos et descriptions

- Système de réservation en ligne

Page de détails des véhicules

- Photos haute qualité

- Description complète du véhicule

- Tarifs journaliers et options supplémentaires

Paiement en ligne sécurisé

- Système de paiement intégré (ex: BaridiMob, Carte bancaire)

- Confirmation de réservation par e-mail

Page 'À propos de nous'

- Historique de l'entreprise

- Informations de contact

Mentions légales

- Conditions générales de location

- Politique de confidentialité

## 3. Tarifs estimés

| Service | Tarif estimé (DA) |
| --- | --- |
| Conception de la page d'accueil | 27 500 DA |
| Système de réservation en ligne | 78 000 DA |
| Page de détails des véhicules | 30 500 DA |
| Système de paiement en ligne sécurisé | 54 000 DA |
| Page 'À propos de nous' | 27 000 DA |
| Mention légales et CGU | 10 000 DA |
| Total estimé | 226 500 DA |

## 4. Options Supplémentaires (Facultatif)

| Option | Tarif estimé (DA) |
| --- | --- |
| Hébergement du site web (1 an) | 10 000 DA |
| Nom de domaine (1 an) | 1 000 DA |
| Maintenance et mises à jour (1 an) | 5 000 DA |
| Total des options | 16 000 DA |

## 5. Délais de réalisation

Phase 1 : Conception : 1 semaines

Phase 2 : Développement : 4 semaines

Phase 3 : Tests et lancement : 1 semaine

Total estimé : 6 semaines

## 6. Validation

Je soussigné, Techno Cars, approuve ce cahier des charges et les tarifs proposés pour la création du site web.

Signature : ___________________________

Date : _______________________________